Siendo de su interés por su participación en el expediente EXP004/2012/19 “Construcción de edificio del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Cádiz. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la UCA , en la selección y ejecución de proyectos de Infraestructuras científicas, cofinanciado por FEDER UNCA 10-1C-234”, le informamos de lo siguiente:

En relación al apartado V. DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR AL SOBRE B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el párrafo e) Programa de Trabajo de las obras, se indica que:

“e) Programa de Trabajo de las obras que asegure su ejecución en los plazos que se indican en el presente Pliego, describiendo las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de barras obtenido a partir de un estudios de tiempos-actividades, que igualmente debe adjuntarse, incorporando la incidencia estimada de posibles condiciones meteorológicas adversas, excluidas situaciones anormales y catastróficas, con el establecimiento de los plazos parciales, según desglose de capítulos.”

Dicha previsión de tiempo y costes que en él se detalla debe ser calculada tomando como base el Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto de licitación -el que se ofrece por la Universidad como límite máximo de la oferta económica- que rige el presente procedimiento, puesto que, en caso de utilizar los datos de su proposición económica, esto implicaría una infracción recogida en la Cláusula 6.2.3 del mismo Pliego y donde se dice que, en ningún caso, en el sobre B se reflejará la oferta económica del licitador o referencia a criterios cuantificables, siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento:

En la cláusula 6.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se indica:

“6.2.3. SOBRE B. TÍTULO: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

A efectos de valoración de los criterios para la adjudicación del procedimiento se aportará la documentación que se relaciona en la cláusula V del presente Pliego. La misma deberá aportarse en papel y en soporte digital, en  formato  PDF (Portable Document Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos formatos, prevalecerá el contenido de la proposición presentada en papel.

En ningún caso, en el sobre B de documentación técnica se reflejará la oferta económica del licitador o referencia  a los criterios cuantificables,  siendo estos extremos causa de exclusión del procedimiento.”

Si bien esto ha sido reiterado desde la Universidad en la visita a las instalaciones, así como en todas las consultas puntuales que se han recibido, la Mesa de Contratación, como trámite previo al acto público de apertura del sobre B, concede un plazo improrrogable de 3 días hábiles,  contados a partir del siguiente a la presente comunicación, para que SOLO EN EL CASO de que en el sobre B haya incluido el Programa de Trabajo calculando los costes en base a su oferta económica particular, informe de este hecho a la Mesa, a través de la dirección contrataciones@uca.es, o bien mediante fax, al 956015048. El texto a comunicar en este sentido, sería:

“D. ……….., con DNI ……….., en calidad de representante de la empresa………………., y siguiendo sus instrucciones, comunico que la misma ha presentado al expediente EXP004/12/19. …, el Programa de Trabajo incluido en el sobre B, calculado sobre su propia oferta económica.

IMPORTANTE: En ningún caso se adjuntará documentación, se comunicará la oferta o añadirá otra información anexa sobre su proposición, ya que todo ello sería causa de exclusión automática al procedimiento.