**Proyecto de Construcción “*Pasarela sobre la carretera CA-32,  
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas  
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,  
T.M. de Puerto Real (Cádiz)*”**

**Anejo Nº. 16 – PLAN DE OBRAS**

[1. Plan de obras 2](#_Toc474485503)

**Proyecto de Construcción “*Pasarela sobre la carretera CA-32,  
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas  
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,  
T.M. de Puerto Real (Cádiz)*”**

**Anejo Nº. 16 – PLAN DE OBRAS**

1. Plan de obras

El programa de obra que se adjunta es a efectos indicativos, no obstante la Empresa Constructora entregará el plan de obra contractual con los medios y rendimientos utilizados.

Se estima en **6 MESES EL PLAZO DE EJECUCIÓN** y en líneas generales, lo primero es la actividad de movimientos de tierras, cimentación, estructura metálica, elementos de protección y puesta en servicio.

